«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления ЖКХ, строительства и коммуникаций  Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

__________________      Ковалев Д.В.

Отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района

Смоленской области на  2016 – 2017 годы»

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

В районе насчитывается 208 автодорог, 176 из них бесхозные автодороги, общая протяженность которых составляет 395,6 км, с учетом автодорог сельских поселений - 436 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 49,9 км (11,4 %), песчано-гравийным – 135,7 км (31%), грунтовые – 250,5 (57,6%). Дороги местного значения муниципального образования «Смоленский район» находятся в большинстве своем в неудовлетворительном состоянии, свыше 60% из них не соответствуют нормативным требованиям. На текущий момент на приведение всех автодорог местного значения в нормативное состояние ориентировочно потребуется свыше одного млрд. рублей. Исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования «Смоленский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений основными мероприятиями, предусматриваемыми данной Программой являются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и ремонту автодорог Смоленского района местного значения, паспортизация автомобильных дорог сельских поселений.

- Показателями результативности являются

- протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых осуществлялась дорожная деятельность с использованием средств субсидии;

- доля отремонтированных, запроектированных, построенных и реконструированных с использованием средств субсидии автомобильных дорог местного значения в общей протяженности, предусмотренных к ремонту, проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения;

- оформление паспортов бесхозных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Смоленского района.

- Перечень мероприятий, проводимых в рамках Программы

| № | наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Замощье»-Стриги-Заборье» - Горбуны в т.ч.; |
|  | - разработка проектно-сметной документации |
|  | - ремонт водопропускных труб |
| 2. | Ремонт проезжей части ул. Спортивная в дер. Стабна |
| 3. | Ремонт дорог в населенных пунктах Хохловского с/п |
| 4. | Ремонт проезжей части ул. Лесная в дер. Хохлово |
| 5. | Ремонт ул. Раздольная в дер. Киселевка |
| 6. | Ремонт ул. Никольская в дер. Киселевка |
| 7. | Ремонт дорог в дер. Богородицкое и дер. Киселевка |
| 8. | Ремонт подъездной дороги к МБОУ Талашкинская СШ |
| 9. | Ремонт моста через ручей по ул. А.Куликова в дер. Сыр-Липки |
| 10. | Паспортизация автомобильных дорог местного значения всего, в т.ч. |
|  | - Стабенское сельское поселение |
|  | - Хохловское сельское поселение |
|  | - Печерское сельское поселение |

- Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем

в Программу

Изменения в Программу ответственным исполнителем не вносились.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на выполнение мероприятий 2016 года

Общий объем финансирования Программы –  6885,18 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета Смоленского района –  1510,0 тыс. руб.

- средства бюджета Смоленской области – 2583,18 тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений Смоленского района Смоленской области – 2792,00 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Департамента на очередной финансовый год и бюджетов муниципальных образований.

| Объем финансирования всего, тыс. руб. | фактически израсходовано, тыс. руб | % исполнения |
| --- | --- | --- |
| 6885,18 | 6885,18 | 100 |

- Критерии оценки эффективности реализации Программы

Процент исполнения Программы составляет  100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2016 год, как эффективные.